[image: image2.emf]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านบาลูกาลูว๊ะ-บือแนสะแต โดยวิธีพิเศษ

................................................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านบาลูกาลูว๊ะ-บือแนสะแต หมู่ ๒ บ้านตะโละหะลอ ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่       ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่   ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยวิธีพิเศษ นั้น 

บัดนี้ ทางผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยกำหนดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณก่อสร้างโครงการฯ หมู่ ๒ บ้านตะโละหะลอ          ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา จึงขอเชิญให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับโครงการดังกล่าว  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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(นายมะโซ๊ะ  มะเต๊ะ)
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ
